淮省倾交易管勤而
赣公管办〔2021〕2号
江西省公共资源交易管理办公室关于全省各地
推进“不见面开标“和远程异地评标情况的通报
省财政厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅，各设 区市公管办，公共资源交易中心及分中心：
为进一步优化公共资源交易营商环境，减轻场内疫情防控压 力，节约企业交易成本，我办先后印发了《关于推广远程异地评 标的通知》（赣公管办〔2020〕10号）和《关于全面推广“不 见面开标”的通知》（赣公管办〔2020〕11号），要求各地于 2021月6月底完成“不见面开标”系统建设，2021年实现远程 异地评标常态化。
近期，我办牵头调度了各地“不见面开标”系统建设情况和 远程异地评标开展情况，总体来看，全省“不见面开标”和远程 异地评标工作都取得了一定成效，但距离我省预期目标还存在一 定差距，主要体现在：各地推进建设快慢不一，有的地区甚至还 未启动建设；各行业覆盖范围还不够广，房建与市政工程项目推 进较快、项目较多，交通工程、水利工程、政府采购项目推进偏 慢；适用远程异地评标的评标办法偏少，覆盖面小。具体情况如 下：
一、各地“不见面开标”系统建设及运行情况
截至2021年8月18日，全省共9个设区市45个县（区）
968个项目采取了 “不见面开标”，其中，新余、吉安、抚州三 市成效显著，市、县（区）均已完成系统建设并投入使用；新余 市本级、上饶市本级已实现行业领域全覆盖；宜春市全市也全面 完成系统建设，仅少数地区还未启用；新余市本级、宜春市本级、 吉安市本级采用“不见面开标”的项目数量最多，分别为200个、
147个和78个。
（一）已建成并投入使用
新余市全市、吉安市全市、抚州市全市，南昌市本级、鹰潭 市本级、宜春市本级、上饶市本级、九江市本级、赣州市本级、 樟树市、宜丰县、铜鼓县、高安市、奉新县、丰城市、鄱阳县、 德兴市、广丰区、广信区、于都县、寻乌县、上犹县、全南县、 会昌县、定南县、安远县
（二）已建成但尚未使用
南昌县、安义县、贵溪市、万载县、上高县、靖安县、余干 县、弋阳县、婺源县、铅山县、南康区、信丰县、石城县、瑞金 市、宁都县、龙南县、崇义县
（三）
正在建设中
萍乡市全市、景德镇市本级、进贤县、余江区、玉山县、庐 山市、湖口县、共青城市、兴国县、赣县区、大余县
（四）
尚未启动建设
万年县、横峰县、永修县、修水县、武宁县、瑞昌市、彭泽 县、柴桑区、都昌县、德安县、乐平市、浮梁县
二、各地远程异地评标配置和运用情况
截至2021年8月18 0,8个设区市17个县（区）198个项 目采取了 “远程异地评标”。其中，抚州市推进较快，全市全面 建成“远程异地评标”相关配套设施，除乐安县暂未正式运行外, 其余9个县（区）均实现项目运行；南昌市本级、宜春市本级、 抚州市本级、上高县、南昌县推广使用的项目数最多，分别达到
113 个、70 个、50 个、48 个、45 个。
（一）
已建设完成并启用
南昌市本级、九江市本级、鹰潭市本级、宜春市本级、赣州 市本级、吉安市本级、抚州市本级、南昌县、安义县、宜丰县、 上高县、分宜县、峡江县、吉水县、吉安县、东乡区、资溪县、 宜黄县、南丰县、南城县、黎川县、金溪县、广昌县、崇仁县
（二）
已建成但尚未启用
新余市本级、上饶市本级、贵溪市、樟树市、余干县、弋阳 县、广丰区、广信区、铅山县、鄱阳县、德兴市、万载县、靖安 县、高安市、丰城市、永新县、泰和县、遂川县、井冈山市、安 福县、南康区、于都县、寻乌县、信丰县、石城县、上犹县、瑞 金市、全南县、龙南县、会昌县、定南县、宁都县、崇义县、安 远县、乐安县
（三）
正在建设中
萍乡市全市、景德镇市本级、进贤县、余江区、玉山县、铜 鼓县、庐山市、柴桑区、湖口县、共青城市、新干县、万安县、 兴国县、赣县区、大余县
（四）
尚未启动建设
永修县、修水县、武宁县、瑞昌市、彭泽县、都昌县、德安 县、奉新县、婺源县、万年县、横峰县、乐平市、浮梁县、永丰 县
“不见面开标”和远程异地评标推广工作是今年我省公共资 源交易管理工作的重点工作之一，也是2021年度营商环境评价 的重要指标之一，各地、各部门要切实提升思想认识，结合此次 通报内容，学习借鉴先进地区经验做法，抓好工作落实。省级行 政监督部门要加强协调和指导市县相关部门，推进各地各行业项 目“不见面开标”全覆盖以及远程异地评标在各类评标办法全覆 盖；各设区市公管办负责统筹建设和协调推进本地区的“不见面 开标”和远程异地评标工作，会同市公共资源交易中心负责具体

组织实施及运行操作；各行政监督部门、设区市公管办和公共资 源交易中心要加强沟通协调，密切配合，加快推进各项工作，10 月底前，各地务必全面完成两个项目建设，确保全省各设区市“不 见面开标”系统全面建成，实现远程异地评标常态化。省公管办 将会同有关行政监督部门定期调度各地推进情况，对推进不力的 地区进行督导和约谈。
附件：全省各地推进“不见面开标”和远程异地评标情况表

附件
全省各地推进“不见面开标”和远程异地评标情况表
（截至2021年8月18 0 ）
	设区市
	交易中心
	不见面开标系
统建设情况
	不见面开标 项目数量
	远程异地评
标建设情况
	远程异地项目数量

	
	
	
	
	
	主场
	副场

	南昌市
	南昌市本级
	已建设完成
	18
	已建设完成
	99
	14

	
	南昌县
	己建设完成
	
	已建设完成
	41
	4

	
	进贤县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	安义县
	已建设完成
	
	已建设完成
	2
	

	九江市
	九江市本级
	已建设完成
	45
	己建设完成
	
	2

	
	修水县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	武宁县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	瑞昌市
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	都昌县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	湖口县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	彭泽县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	永修县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	德安县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	共青城市
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	庐山市
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	柴桑区
	未启动建设
	
	正在建设中
	
	

	景德镇
市
	景德镇市本级
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	乐平市
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	浮梁县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	萍乡市
	萍乡市本级
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	芦溪县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	上栗县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	莲花县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	新余市
	新余市本级
	已建设完成
	200
	己建设完成
	
	

	
	分宜县
	己建设完成
	35
	己建设完成
	1
	

	鹰潭市
	鹰潭市本级
	已建设完成
	12
	己建设完成
	1
	7

	
	贵溪市
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	余江区
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	


	设区市
	交易中心
	不见面开标系 统建设情况
	不见面开标
项目数量
	远程异地评
标建设情况
	远程异地项目数量

	
	
	
	
	
	主场
	副场

	赣州市
	赣州市本级
	巳建设完成
	57
	己建设完成
	1
	

	
	赣县区
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	南康区
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	信丰县
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	大余县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	上犹县
	己建设完成
	3
	己建设完成
	
	

	
	崇义县
	已建设完成
	
	己建设完成
	
	

	
	安远县
	已建设完成
	7
	己建设完成
	
	

	
	龙南县
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	全南县
	已建设完成
	2
	已建设完成
	
	

	
	定南县
	已建设完成
	2
	已建设完成
	
	

	
	兴国县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	宁都县
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	于都县
	己建设完成
	1
	己建设完成
	
	

	
	睑市
	已建设完成
	
	己建设完成
	
	

	
	会昌县
	己建设完成
	2
	已建设完成
	
	

	
	寻乌县
	已建设完成
	3
	已建设完成
	
	

	
	石城县
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	宜春市
	宜春市本级
	己建设完成
	147
	己建设完成
	2
	68

	
	阐对市
	已建设完成
	10
	己建设完成
	
	

	
	市
	己建设完成
	1
	己建设完成
	
	

	
	靖安县
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	奉新县
	已建设完成
	2
	未启动建设
	
	

	
	高安市
	已建设完成
	4
	已建设完成
	
	

	
	上高县
	己建设完成
	
	已建设完成
	1
	47

	
	宜丰县
	已建设完成
	3
	巳建设完成
	3
	9

	
	铜鼓县
	已建设完成
	6
	正在建设中
	
	

	
	万载县
	己建设完成
	
	已建设完成
	
	

	上饶市
	上饶市本级
	己建设完成
	20
	己建设完成
	
	

	
	广丰区
	已建设完成
	4
	已建设完成
	
	

	
	玉山县
	正在建设中
	
	正在建设中
	
	

	
	横峰县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	弋阳县
	已建设完成
	
	巳建设完成
	
	

	
	德兴市
	己建设完成
	10
	己建设完成
	
	

	
	婺源县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	


	设区市
	交易中心
	不见面开标系
统建设情况
	不见面开标 项目数量
	远程异地评
标建设情况
	远程异地项目数量

	
	
	
	
	
	主场
	副场

	上饶市
	铅山县
	已建设完成
	
	已建设完成
	
	

	
	万年县
	未启动建设
	
	未启动建设
	
	

	
	余干县
	已建设完成
	
	巳建设完成
	
	

	
	鄱阳县
	已建设完成
	2
	已建设完成
	
	

	
	广信区
	已建设完成
	3
	已建设完成
	
	

	吉安市
	吉安市本级
	已建设完成
	77
	已建设完成
	1
	7

	
	井冈山市
	已建设完成
	7
	已建设完成
	
	

	
	吉安县
	已建设完成
	33
	已建设完成
	1
	1

	
	新干县
	已建设完成
	32
	正在建设中
	
	

	
	永書
	己建设完成
	2
	未启动建设
	
	

	
	峡江县
	已建设完成
	11
	已建设完成
	1
	

	
	吉水县
	已建设完成
	27
	已建设完成
	2
	1

	
	泰和县
	已建设完成
	3
	已建设完成
	
	

	
	万安县
	已建设完成
	19
	正在建设中
	
	

	
	遂川县
	已建设完成
	15
	已建设完成
	
	

	
	安福县
	已建设完成
	6
	已建设完成
	
	

	
	永新县
	巳建设完成
	10
	已建设完成
	
	

	抚州市
	抚州市本级
	已建设完成
	36
	已建设完成
	22
	28

	
	南城县
	已建设完成
	5
	已建设完成
	1
	1

	
	黎川县
	已建设完成
	15
	已建设完成
	1
	

	
	南丰县
	已建设完成
	4
	己建设完成
	1
	

	
	崇仁县
	已建设完成
	22
	巳建设完成
	3
	

	
	乐安县
	已建设完成
	2
	已建设完成
	
	

	
	宜黄县
	已建设完成
	5
	己建设完成
	2
	2

	
	金溪县
	已建设完成
	10
	已建设完成
	3
	1

	
	资溪县
	已建设完成
	8
	已建设完成
	2
	

	
	广昌县
	己建设完成
	5
	已建设完成
	4
	4

	
	东乡区
	已建设完成
	15
	巳建设完成
	3
	2
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